REVIO

# План за развитие
на платформата Revio

Материал за обсъждане със съдружник

Продуктова посока · интеграции · миграция на данни · публична документация

Версия 1.0  |  11 септември 2026 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  Документът не одобрява автоматично функции и не променя работещата платформа.

## Основен извод

Revio вече има правилна продуктова основа: единно хотелско ядро, ясни роли за PMS, CRS, RevioLink и Direct Booking и отделен операторски слой. Следващата стойност не идва от масово добавяне на екрани, а от три добре подредени слоя: професионална документация, безопасна миграция на данни и контролирани интеграции с външни системи.

Най-безопасната работа сега е да изградим документационния портал върху проверени, вече работещи възможности. Функционалните идеи в този материал трябва първо да бъдат приоритизирани заедно, после да се специфицират и едва тогава да се разработват.

## Какво решение търсим

Одобряваме ли публична документация на docs.reviosoft.app като следваща безопасна стъпка?

Кои продуктови идеи са важни за първите реални клиенти и кои остават за по-късен етап?

Кои външни системи са реален приоритет за интеграция, вместо да изграждаме универсални конектори предварително?

Искаме ли централен Migration Center като обща способност на платформата?

01 / РЕЗЮМЕ

# Какво е Revio и къде е следващият слой

Платформата е съставена от самостоятелни продукти, които могат да се продават отделно, но споделят едно хотелско ядро. Това е конкурентно предимство: когато клиент добави втори Revio продукт, не трябва да местим или синхронизираме неговите стаи, тарифи и резервации между две наши копия.

| Продукт | Роля | Какво трябва да остане вярно |
| --- | --- | --- |
| RevioPMS | Ежедневната работа в хотела: престои, гости, фолиа, плащания, housekeeping, смени. | Оперативната истина за престоя и изпълнението. |
| RevioCRS | Търговският мозък: наличности, тарифи, оферти, резервации и централни правила. | Единен търговски модел за директни и дистрибуционни канали. |
| RevioLink | Свързване и превод между Revio и външни канали/системи. | Надеждна доставка, mapping, повторение и reconciliation; не второ ядро. |
| RevioDirect | Публичното преживяване за директна резервация. | Бърз, ясен и надежден checkout върху същите наличности и правила. |
| Operator | Вътрешен контролен център за клиенти, здраве, billing, поддръжка и onboarding. | Оперативен контрол без да се превръща в копие на клиентските продукти. |

## Три препоръчани направления

| Направление | Полза | Препоръка |
| --- | --- | --- |
| Документация | По-бърз onboarding, по-малко поддръжка, доверие при продажби и интеграции. | Започва сега, но описва само потвърденото. |
| Миграция | Намалява риска и труда при прехвърляне от чужда система. | Първо спецификация и един реален формат, не универсален importer. |
| Интеграции | Позволяват Revio продуктите да се купуват поотделно и да работят с чужд стек. | Изграждат се по конкретен търговски казус и договор за собственост на данните. |

ВАЖНО  Публична документация, API и интеграционен портал не са едно и също. Документацията може да стартира преди да имаме публичен API.

02 / ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ

# Какво е факт и какво е идея

За да не създаваме неверни очаквания, всички бъдещи материали трябва да носят видим статус. Следната таблица е управленска граница, не пълен технически инвентар.

| Статус | Съдържание |
| --- | --- |
| Работи днес | PMS, CRS, RevioLink/Channel Manager, Direct Booking и Operator; общ хотелски модел; tenant изолация; billing екрани; операторска клиентска аналитика; Channex provisioning и ARI поток; плащания и фактуриране в очертания от проекта модел. |
| Проверено като архитектура | Една вътрешна истина за основните хотелски записи; отделяне на операциите, търговските правила и connectivity; mapping на външни идентификатори; защита от конкурентно вземане на последна наличност. |
| Предложения в този документ | Migration Center, публичен developer portal, общи tenant API ключове и webhooks, външни PMS/CRS адаптери, по-богати автоматизации, Guest 360 надграждане и AI/MCP помощник. |
| Не се започва без решение | Универсален двупосочен sync с произволен доставчик; голям UI rewrite; автономни AI действия; масов importer без реални файлове и критерии. |

## Архитектурен принцип

Когато клиент купи втори Revio продукт, активираме право на достъп и добавяме само специфичната конфигурация. Не експортираме от единия Revio продукт и не импортираме в другия. Вътрешният sync между наши продукти би създал две версии на истината, конфликти и скрити закъснения.

## Опростена картина

| Клиентски слой | Общо ядро | Външен свят |
| --- | --- | --- |
| RevioPMS RevioCRS RevioDirect | Стаи · тарифи · наличности гости · резервации · фолиа | OTA канали външни PMS/CRS/CM платежни и други услуги |
| Operator | Клиенти · достъп · планове health · onboarding · billing | RevioLink: адаптери, mapping, доставки, retry, reconciliation |

ОГРАНИЧЕНИЕ  При интеграция с чужда система винаги се определя кой притежава всяко поле и в коя посока може да се променя.

03 / УРОЦИ ОТ 1CLUB

# Какво си струва да адаптираме

1Club е полезен ориентир не защото трябва да копираме интерфейса или термините му, а защото показва зряла продуктова дисциплина: ясна навигация, видими състояния, техническа документация, контролиран достъп и проследимост на интеграциите.

| Идея | Как се превежда за Revio | Къде носи стойност |
| --- | --- | --- |
| Тристепенна документация | Основна навигация вляво, съдържание на текущата страница вдясно, контекст/версия/търсене отгоре. | Всички продукти, партньори и API потребители. |
| Статуси на функции | Live, Beta, Planned, Deprecated, Internal и дата на последна проверка. | Продажби, поддръжка, onboarding и release notes. |
| API достъп по scope | Ключове с конкретни права, срок, еднократно показване и възможност за отнемане. | Външни интеграции и големи клиенти. |
| Надеждни webhooks | Подпис, retry, delivery log, idempotency, cursor/sequence и reconciliation. | Резервации, наличности, статуси и billing събития. |
| Импорт с preview | Качване, mapping, сухо изпълнение, редови грешки и безопасно повторение. | Миграция на клиенти и разширяване към нов продукт. |
| Permissions по действие | Модул + действие + обхват, вместо роли с неясни странични ефекти. | PMS, CRS, Operator и enterprise клиенти. |
| История и известия | Кой, кога и какво е променил; абонаменти за важни събития и ескалации. | Operator, PMS и интеграционна поддръжка. |

## Какво не трябва да копираме

Визуална сложност без конкретна хотелска задача.

Общи настройки, които дублират собствеността на PMS, CRS или RevioLink.

Публични API обещания преди да има версия, SLA, права и план за обратно съвместими промени.

Универсални import шаблони, измислени без реални данни от клиентски системи.

04 / ПРОДУКТОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

# RevioLink

RevioLink трябва да се развива като Integration Gateway: мястото, което превежда външни модели към общия модел на Revio и прави доставката наблюдаема. То не трябва да решава хотелските бизнес правила, когато CRS ги притежава.

| Предложение | Казус | Приоритет / сложност |
| --- | --- | --- |
| Mapping Health | Хотелът вижда немапнати стаи, тарифи и ограничения преди да изгуби продажби. | Висок / средна |
| Sync & Delivery History | Поддръжката вижда payload, резултат, warning, retry и крайно състояние на всяка доставка. | Висок / средна |
| Reconciliation Center | Периодично сравнява Revio и външната страна и показва разлики, вместо зелен статус само защото HTTP заявката е успешна. | Висок / висока |
| Integration Registry | Каталог на адаптери, версия, възможности, ограничения, собственик и health. | Среден / средна |
| API Credentials | Управление на ключове, scopes, expiry и revoke за клиента/партньора. | Среден / висока |

# RevioCRS

CRS остава търговският център. Подобренията трябва да помагат на revenue и reservations екипа да вземат решение, а не да превръщат CRS в оперативен PMS.

| Предложение | Казус | Приоритет / сложност |
| --- | --- | --- |
| Migration workspace | Подготовка и валидиране на типове стаи, тарифи, ограничения, компании и бъдещи резервации. | Висок / висока |
| Guest 360 | Един профил с престои, стойност, предпочитания, съгласия и риск от дублиране. | Среден / средна |
| Динамични сегменти | Сегменти, които се преизчисляват от реални данни, вместо статични списъци. | Среден / средна |
| Saved views | Екипите запазват филтри, колони и обхват без отделни екрани за всяка роля. | Среден / ниска |
| Rule-based automations | Контролирани действия при конкретно събитие, с лог и възможност за преглед. | По-късно / висока |

04 / ПРОДУКТОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

# RevioPMS

PMS трябва да оптимизира деня на рецепция, housekeeping и управление. Най-ценни са ясните изключения, ролевите работни пространства и проследимата оперативна история.

| Предложение | Казус | Приоритет / сложност |
| --- | --- | --- |
| Operational cockpit | Един начален екран за пристигащи, заминаващи, неплатени, блокирани задачи и проблемни стаи. | Висок / средна |
| Role-aware views | Рецепция, housekeeping и manager виждат различни приоритети върху едни и същи данни. | Среден / средна |
| Blocked-action explanations | Вместо неактивен бутон системата казва точно кое условие липсва и как се отстранява. | Висок / ниска |
| Operational history | Проследимост на ключови промени: стая, престой, фолио, плащане, close day. | Висок / средна |
| Accounting exports | Стандартизирани и проверими exports без да се поема фискализацията на хотела. | Среден / средна |

# RevioDirect

Direct Booking е клиентският край на същата търговска истина. Подобренията трябва да увеличават доверие и конверсия без да въвеждат отделни тарифи или наличности.

| Предложение | Казус | Приоритет / сложност |
| --- | --- | --- |
| По-ясни условия | Cancellation, taxes, payment timing и какво точно е включено се виждат преди потвърждение. | Висок / ниска |
| Локализация и display currency | Гостът разбира офертата на своя език и валута, а счетоводната валута остава еднозначна. | Среден / средна |
| Analytics events | Измерваме търсене → избор → данни → плащане → потвърждение и причината за отпадане. | Висок / средна |
| Abandoned booking recovery | Съгласувано възстановяване само при валидно съгласие и все още налична оферта. | По-късно / средна |
| Promo codes | Ограничени по период, продукт, количество и цел; с проследима употреба. | По-късно / средна |

04 / ПРОДУКТОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

# Operator

Operator е вътрешният контролен център. Тук има смисъл да се събират статуси и действия между продуктите, но не и да се копират техните цели екрани. Основният въпрос е: „Кой клиент има нужда от внимание и защо?“

| Предложение | Казус | Приоритет / сложност |
| --- | --- | --- |
| Customer readiness | Един checklist за договор, billing identity, продукти, потребители, данни, обучение и go-live. | Висок / средна |
| Migration orchestration | Качвания, mapping, validation и approvals по клиент, без самият Operator да притежава хотелските данни. | Висок / висока |
| Integration health | Общ изглед на mapping, последна доставка, retry backlog и reconciliation за клиента. | Висок / средна |
| Lifecycle timeline | Договорени, извършени и проверени действия с собственик и дата. | Среден / средна |
| Docs readiness | Коя версия и кой onboarding материал са приложими за активните продукти на клиента. | Среден / ниска |
| Permissions & credentials | Контролиран интерфейс за роли, API ключове и webhooks, когато тези способности бъдат одобрени. | По-късно / висока |

ПРЕПОРЪКА  UI/UX експериментите остават първо в Operator. Пренасяне към клиентските продукти се прави само след измерен резултат и без общ визуален rewrite.

05 / ДАННИ И СВЪРЗВАНЕ

# Import, export, sync и mapping не са едно и също

Тези понятия трябва да са отделени и в продукта, и в документацията. Смесването им води до неясна собственост на данните и до опити еднократна миграция да се използва като постоянна интеграция.

| Понятие | Какво означава | Пример | Критични контроли |
| --- | --- | --- | --- |
| Import | Еднократно или контролирано зареждане към Revio. | Качваме бъдещи резервации от стар PMS. | Preview, validation, dry run, idempotency, audit. |
| Export | Извеждане на данни за portability, отчет или външен процес. | Хотелът сваля гости или счетоводни редове. | Permissions, format version, privacy, date scope. |
| Sync | Продължаващ обмен на събития или състояние между две системи. | Външен PMS изпраща резервация, Revio връща ARI. | Ownership, ordering, retry, dedupe, reconciliation. |
| Mapping | Връзка между идентификатори и понятия в две системи. | External room 812 ↔ Revio Double Room. | Completeness, uniqueness, versioning, health. |

## Правило за добавяне на втори Revio продукт

Ако клиент използва RevioLink и после добави RevioCRS, не правим export/import. Активираме продукта върху същия tenant и същите основни записи. Миграция има само ако идват данни от външна система или ако новият продукт има специфична конфигурация, която досега не е съществувала.

## Пет въпроса преди всеки connector

1. Коя система е източник на истина за стаи, тарифи, наличности, резервации и гости?

2. Кои събития пътуват във всяка посока и кои никога не трябва да се връщат обратно?

3. Как се пазят външните идентификатори и как се открива непълен mapping?

4. Как се обработват повторение, разместване на събития, частичен отказ и временна недостъпност?

5. Как се доказва, че двете страни отново са еднакви след проблем?

06 / ИНТЕГРАЦИОННИ СЦЕНАРИИ

# Как работят различните комбинации

| Сценарий | Подход | Основен риск |
| --- | --- | --- |
| Всички Revio продукти | Едно ядро и права за продуктите. Няма вътрешен sync между копия. | Случайно дублиране на бизнес логика между приложенията. |
| Само RevioLink + външен PMS/CRS | Постоянен connector: inbound reservations/cancellations; outbound ARI; mapping и reconciliation. | Неясна собственост и резервации, които се доставят два пъти. |
| RevioCRS + външен channel manager | Адаптер зад connectivity интерфейса; CRS остава собственик на търговските правила. | Най-малкият общ модел скрива важни ограничения. |
| RevioPMS + външен CRS | CRS доставя резервация; PMS управлява престоя и връща само договорени operational events. | Двупосочно редактиране на една и съща резервация. |
| RevioCRS + външен PMS | CRS изпраща канонична резервация; PMS връща ограничени статути, плащане или изпълнение. | Външният PMS променя търговски условия след продажба. |
| Преминаване от чужда система към Revio | Еднократен import през Migration Center; после старият източник се изключва по cutover план. | Двоен запис в преходния период и невалидни стари данни. |

## Как избираме първата външна интеграция

Не избираме по най-дълъг списък от доставчици, а по реален клиент, стойност и достъп до тестова среда. Първият connector трябва да създаде повторим adapter contract, наблюдаемост и тестов пакет, върху които следващият да стъпи.

| Критерий | Тежест |
| --- | --- |
| Има конкретен клиент и срок | Задължителен |
| Доставчикът има стабилен API, sandbox и документация | Висока |
| Покрива типичен модел за следващи интеграции | Висока |
| Има ясен commercial/partner процес | Средна |
| Можем да направим end-to-end reconciliation | Задължителен |

07 / MIGRATION CENTER

# Предложение за безопасна миграция

Migration Center е общ процес, не един огромен importer. Той управлява отделни adapters за конкретни източници и конкретни версии на файлове. Данните се записват в домейна, който ги притежава; операторът вижда процеса, грешките и approvals.

## Препоръчан поток

1. Създаване на migration project за конкретен tenant, източник и cutover дата.

2. Качване на файлове или свързване с read-only API; оригиналът се пази отделно и защитено.

3. Разпознаване на схема и версия; показване на поддържаните обекти.

4. Mapping на колони, стойности и външни идентификатори към Revio.

5. Dry run без бизнес запис: валидни редове, warnings, блокиращи грешки и зависимости.

6. Approval от отговорен човек; import в зависимостен ред.

7. Reconciliation: брой, суми, дати, валути, резервационни статуси и sample проверки.

8. Cutover и заключване на стария източник; подписан резултат и rollback/корекция според вида данни.

## Зависимостен ред

Property → room types → rate plans → companies/agencies → guests → future reservations → balances/operational references. Редът се определя от връзките, не от удобството на CSV файловете.

## Минимален първи обхват

Един реален клиентски export и една ясно описана версия на формата.

Стаи, тарифи и бъдещи резервации; без историческо счетоводство в първия опит.

Dry run, редови грешки, idempotent rerun и външни идентификатори.

Ръчно approval и reconciliation отчет преди go-live.

НЕ СЕГА  Не изграждаме универсален drag-and-drop importer, който обещава да разбере произволен CSV. Това изглежда удобно, но скрива семантични грешки.

08 / ПУБЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

# docs.reviosoft.app

Документационният портал е най-безопасната следваща инвестиция, защото може да бъде построен отделно от runtime приложенията и първоначално да описва само потвърдени функции. Той трябва да бъде отделно приложение в monorepo, например apps/docs, със собствен Railway service и custom domain.

## Информационна архитектура

| Основна секция вляво | Съдържание |
| --- | --- |
| Getting started | Какво е Revio, избор на продукт, първи вход, основни понятия. |
| Concepts | Tenant/property, inventory, room type, rate plan, availability, reservation, folio, mapping. |
| Products | Отделни ръководства за PMS, CRS, RevioLink, Direct и Operator според аудиторията. |
| Workflows | Onboarding, резервация, check-in/out, close day, channel connection, direct booking. |
| Settings & permissions | Настройки, роли, scopes, собственост и ефект на всяка промяна. |
| Integrations | Поддържани адаптери, prerequisites, mapping, health и troubleshooting. |
| Import & export | Поддържани формати, подготовка, validation, reconciliation и защита на данните. |
| API & webhooks | Появява се публично само когато има одобрена версия, auth модел и lifecycle. |
| Security | Tenant isolation, access control, payments, retention, incident contact, subprocessor рамка. |
| Troubleshooting | Симптом → проверка → безопасно действие → кога се ескалира. |
| Release notes | Какво се промени, от коя дата, за кого и дали изисква действие. |

## Екранна структура

| Лява колона | Център | Дясна колона | Горна зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянна продуктова и тематична навигация. | Документът, примери, стъпки, предупреждения. | Съдържание на текущата страница и текуща позиция. | Търсене, продукт, версия, език, status/health. |

08 / ПУБЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Статуси и доверие

| Маркер | Значение |
| --- | --- |
| LIVE | Функцията е в production и документът е проверен спрямо нея. |
| BETA | Работи, но интерфейсът или договорът може да се промени. |
| PLANNED | Roadmap идея; няма да се показва като налична възможност. |
| DEPRECATED | Поддържа се временно; посочена е замяна и дата. |
| INTERNAL | Само за операторски/служебен процес; не е клиентско обещание. |
| VERIFIED | Дата, версия или commit, спрямо който съдържанието е проверено. |

# Публично, вътрешно и генерирано

| Слой | Аудитория | Какво съдържа |
| --- | --- | --- |
| Публичен | Хотели, партньори, prospects | Onboarding, продуктови workflows, интеграции, security overview, API когато е готов. |
| Клиентски | Логнати клиенти | Контекст според закупените продукти, configuration details, tickets и чувствителни integration instructions. |
| Вътрешен | Revio екип | Runbooks, incident response, deployments, migrations, commercial notes и recovery процедури. |
| Генериран reference | Разработчици | API schemas, events, errors и examples, генерирани от версията на contract-а. |

## Как документацията не остарява

Един owner за всяка секция и дата на последна проверка.

Функция не е Done, докато потребителският поток и ограниченията ѝ не са обновени.

API reference се генерира от contract/schema; не се поддържа ръчно второ копие.

Release notes сочат към променената документация.

Проверки за счупени вътрешни връзки и липсващи status metadata в CI.

Roadmap и вътрешни решения не се смесват с публично обещаните функции.

## Първа безопасна версия

1. Отделно приложение apps/docs, без достъп до хотелската база и без product runtime dependency.

2. Design shell: лява навигация, central article, дясно page outline, търсене и mobile поведение.

3. Начални страници за архитектурните понятия и проверени onboarding workflows.

4. Status metadata и verified date за всяка страница.

5. Preview среда; content review; после отделен Railway service и docs.reviosoft.app.

09 / ENTERPRISE ГОТОВНОСТ

# Какво ще пита голям клиент

Големите клиенти оценяват не само броя функции, а контрола: кой може да действа, как се доказва промяна, как се възстановява системата и какво става при частичен отказ.

| Област | Очакване | Посока за Revio |
| --- | --- | --- |
| Tenant isolation | Данните на един хотел никога не се виждат от друг. | RLS по подразбиране, системен достъп само в строго определени операторски/служебни потоци. |
| Identity | MFA, session controls, lifecycle на потребители. | Разширяване на 2FA и ясни onboarding/offboarding процедури. |
| Authorization | Least privilege и разбираеми роли. | Permissions по модул, действие и scope; периодичен review. |
| Auditability | Кой, кога, откъде и какво е променил. | Неизменим audit trail за критични действия и експорти. |
| Integration security | Ключове с scopes, rotation, signing и delivery evidence. | Credential vaulting, webhook signatures, retries и revoke. |
| Data lifecycle | Retention, export, deletion/anonymization и legal holds. | Публична политика и операции, съобразени с хотелските и данъчните записи. |
| Availability | Backups, restore доказателства и incident communication. | RTO/RPO цели, restore drills, status page и runbooks. |
| Change control | Версиониране и предвидима промяна. | Release notes, API version policy, deprecation windows и migration guides. |

## Няколко неприкосновени правила

Парите остават цели minor units плюс ISO валута; никога floating-point стойности.

Картови номера не се съхраняват; пазят се gateway token и безопасни display данни.

Image bytes не се записват в основната база; пазят се object keys към storage.

Multi-step writes, които трябва да са all-or-nothing, са в tenant transaction.

Наличност не се резервира с check-then-write; използва се атомарно claim поведение.

Revio не управлява фискалното устройство на хотела и не поема СУПТО роля.

10 / ПРИОРИТЕТИ

# Предложена последователност

| Етап | Инициатива | Стойност | Сложност | Риск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сега | Партньорски review и продуктови решения | Висока | Ниска | Нисък |
| Сега | Docs portal foundation + проверени current-state страници | Висока | Средна | Нисък |
| Сега | Инвентар на onboarding, permissions и integration contracts | Висока | Средна | Нисък |
| Следващо | Migration Center specification + първи реален format adapter | Висока | Висока | Среден |
| Следващо | Operator readiness + integration health | Висока | Средна | Среден |
| Следващо | Direct funnel analytics и по-ясни условия | Висока | Средна | Нисък |
| Следващо | Operational history и blocked-action guidance в PMS | Висока | Средна | Среден |
| По-късно | Публичен API, tenant keys и webhooks | Висока | Висока | Висок |
| По-късно | Външни PMS/CRS/CM connectors според сделки | Висока | Висока | Висок |
| По-късно | Automations, abandoned recovery, AI/MCP assistant | Средна | Висока | Висок |
| Последно | UI density/design modes за клиентските продукти | Неясна | Висока | Висок |

## Принцип за оценяване

Приоритет = клиентска стойност × близост до сделка × намаление на оперативен риск, разделено на сложност и необратимост. Красив или конкурентен feature не е автоматично важен, ако няма собственик на данните, тестова среда и измерим резултат.

## Definition of Ready за нова функция

Има описан потребител, проблем и успех, който може да се измери.

Ясно е кой продукт и кой домейн притежават данните.

Описани са permissions, audit, errors, empty states и rollback/repair поведение.

Има acceptance scenarios и тестов план, включително concurrency и tenant isolation при нужда.

Документацията и rollout статусът са част от задачата, не последваща бележка.

11 / РИСКОВЕ И ЗАЩИТИ

# Как надграждаме без да чупим

| Риск | Как изглежда | Контрол |
| --- | --- | --- |
| Две истини | Едни и същи стаи/тарифи се редактират в две наши копия. | Едно ядро; entitlements вместо вътрешен sync. |
| Sync loop | Промяна се връща обратно като нова промяна. | Source marker, event identity, ownership и dedupe. |
| Тих отказ | HTTP е успешен, но доставчикът е върнал warning/rejection. | Semantic validation, delivery log и reconciliation. |
| Грешен import | Редовете са валидни технически, но означават друго. | Real-file adapter, preview, approval и sample reconciliation. |
| Data leak | Заявка изпълнява системен достъп в клиентски поток. | Tenant scope на входа, RLS и security tests. |
| Документационен drift | Публичната страница описва старо или планирано поведение. | Status + verified date + owners + CI checks. |
| UI rewrite | Едновременна промяна на всички продукти затруднява екипа и клиентите. | Първо Operator experiment; малки shared primitives; измерване. |
| Прекалено общ API | Ранният contract заключва грешен модел за години. | Internal contracts първо; versioning и реален partner case. |

## Как се координира работата

Всяка нетривиална задача се заявява в docs/WORK-LOG.md преди промяна.

Двама агенти не работят в едни и същи файлове едновременно.

Малки завършени commits; pull преди старт и преди push; без директен push към production.

Production се приема за обновен само след зелен CI и проверка на точния production commit.

Публичната документация се обновява след верификация, а не от предположение за кода.

12 / РЕШЕНИЯ

# Въпроси за обсъждане със съдружника

Следните решения са достатъчни, за да превърнем материала в реален, подреден roadmap. Не е необходимо всички да бъдат „да“.

## Документация

1. Одобряваме ли docs.reviosoft.app и отделно apps/docs приложение?

2. Кои части са публични, клиентски и вътрешни при първото издание?

3. Поддържаме ли документацията първо на английски, на български или двуезично?

## Миграция и интеграции

4. Кой реален клиент и коя изходна система ще определят първия import adapter?

5. Коя външна PMS/CRS/CM комбинация има най-близка търговска стойност?

6. Кои данни сме готови да поддържаме двупосочно и кои остават еднопосочни?

7. Има ли нужда от публичен API в първите продажби или първо от managed integrations?

## Продукти

8. Кои три предложения са задължителни преди първия по-голям клиент?

9. Operational cockpit и Migration Center по-важни ли са от нови marketing/automation функции?

10. Кои идеи изрично паркираме, за да не разсейват екипа?

## Препоръчана позиция

Да започнем документационната основа. Да не започваме универсален sync, публичен API или масов UI rewrite. Да изберем първата migration/integration работа от реален onboarding или сделка. Така всяка инвестиция създава едновременно продуктова стойност, повторим процес и доказуем enterprise контрол.

13 / СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

# Безопасен план за изпълнение

| Стъпка | Резултат | Условие за край |
| --- | --- | --- |
| 1. Partner review | Одобрени, отложени и отхвърлени инициативи. | Решенията са записани и няма двусмислен приоритет. |
| 2. Docs inventory | Карта на съществуващите спецификации, workflows и празнини. | Всяка страница има owner, audience, status и source. |
| 3. Docs shell | Отделно приложение с навигация, търсене, right-side outline и status metadata. | Responsive preview, accessibility и link checks са зелени. |
| 4. Verified content | Getting Started, Concepts и по един критичен workflow за продукт. | Съдържанието е проверено срещу live/current commit. |
| 5. Railway preview | Отделен service без product secrets или DB dependency. | Health, build и preview са стабилни. |
| 6. Public launch | docs.reviosoft.app с analytics и release process. | DNS/TLS работят; content review е подписан. |
| 7. First migration spec | Contract за първия реален source format. | Има sample data, dry-run acceptance и cutover owner. |

## Материали, които ще трябват

Потвърден списък от функции, които могат публично да се наричат Live.

Един или повече реални export файлове от целева PMS/CRS система, обезличени при нужда.

Списък на първите очаквани партньори/интеграции и техните sandbox възможности.

Решение за език и аудитория на документацията.

Лого, brand tokens и legal/security контакти за публичния портал.

## Източници и вътрешна основа

Външен ориентир: 1Club Admin и 1Club API Documentation. Вътрешна основа: CLAUDE.md, AGENTS.md, docs/specs/HIERARCHY.md, docs/FEATURES.md, docs/COMPETITIVE-GAPS-2026-09.md, docs/IDEAS-1CLUB-2026-09.md, docs/SPEC-08-DECISIONS.md и docs/WORK-LOG.md.

СЛЕД REVIEW  Одобрените решения трябва да се прехвърлят в repo roadmap/spec файловете. Самият DOCX остава дискусионен snapshot и не е source of truth за разработката.